TIVIFY

Informe de Auditoria Q&A

Fecha: 2 de Marzo de 2026

Version: 2.0

Clasificacion: Confidencial

RESUMEN EJECUTIVO Total de hallazgos: 83 9 Criticos ¦ 34 Altos ¦ 29 Medios ¦ 11 Bajos

# Tabla de Contenidos

# 1. Resumen General

Esta auditoria comprende un analisis exhaustivo de los 4 componentes principales del proyecto TIVIFY: la aplicacion Android (Kotlin/Jetpack Compose), el backend (Go/Fiber), el frontend (Next.js 14) y la infraestructura (Docker/Nginx). Se han identificado un total de 83 hallazgos clasificados por severidad.

| Componente | CRITICAL | HIGH | MEDIUM | LOW | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Android | 2 | 5 | 6 | 5 | 18 |
| Backend | 3 | 7 | 8 | 2 | 20 |
| Frontend | 1 | 15 | 7 | 1 | 24 |
| Infraestructura | 3 | 7 | 8 | 3 | 21 |
| TOTAL | 9 | 34 | 29 | 11 | 83 |

# 2. Android (Kotlin/Jetpack Compose)

Se identificaron 18 hallazgos en el componente Android. Los problemas criticos incluyen logging de tokens en produccion y trafico HTTP no cifrado.

## 2.1 Tabla de Hallazgos

| ID | Severidad | Categoria | Archivo | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | CRITICAL | Seguridad | di/AppModule.kt | HttpLoggingInterceptor con Level.BODY activo en todos los builds |
| A2 | CRITICAL | Seguridad | network_security_config.xml | Trafico HTTP permitido para todos los rangos IP privados |
| A3 | HIGH | Seguridad | di/AppModule.kt | Sin certificate pinning para comunicacion API |
| A4 | HIGH | Seguridad | ui/profile/ProfileScreen.kt | Validacion de contrasena solo verifica longitud minima (6) |
| A5 | HIGH | Crash | data/TokenManager.kt | gson.fromJson() sin verificacion de null en resultado |
| A6 | HIGH | Concurrencia | ui/favorites/FavoritesViewModel.kt | async/awaitAll sin limite de peticiones concurrentes |
| A7 | HIGH | Concurrencia | ui/history/HistoryViewModel.kt | Mismo problema de concurrencia ilimitada en historial |
| A8 | MEDIUM | Error Handling | ui/login/LoginViewModel.kt | Excepciones silenciadas en validacion de token guardado |
| A9 | MEDIUM | Performance | ui/channels/ChannelsViewModel.kt | Sin verificacion de limite de paginacion cuando totalPages=0 |
| A10 | MEDIUM | Performance | ui/vod/VodViewModel.kt | Busqueda sin cancelacion de peticiones previas en vuelo |
| A11 | MEDIUM | Resiliencia | ViewModels (varios) | Sin logica de retry en fallos de red transitorios |
| A12 | MEDIUM | Localizacion | ViewModels (varios) | Mensajes de error hardcodeados en espanol |
| A13 | MEDIUM | Crash | ui/player/PlayerScreen.kt | Argumentos de navegacion sin manejo graceful de null |
| A14 | LOW | Accesibilidad | Compose files (varios) | Sin contentDescription en elementos interactivos e iconos |
| A15 | LOW | Build | proguard-rules.pro | Sin reglas ProGuard para ViewModels |
| A16 | LOW | Android | AndroidManifest.xml | Sin soporte de deep links para compartir contenido |
| A17 | LOW | Android | AndroidManifest.xml | Sin soporte TV Leanback declarado |
| A18 | LOW | Build | build.gradle.kts | versionCode hardcodeado sin proceso de auto-incremento |

## 2.2 Detalle de Hallazgos Criticos y Altos

#A1 [CRITICAL] HttpLoggingInterceptor con Level.BODY activo en todos los builds

Categoria: Seguridad | Archivo: di/AppModule.kt

Impacto: Tokens y credenciales expuestos en logs de produccion

Solucion: Restringir logging a BuildConfig.DEBUG

#A2 [CRITICAL] Trafico HTTP permitido para todos los rangos IP privados

Categoria: Seguridad | Archivo: network_security_config.xml

Impacto: Datos sensibles transmitidos sin cifrar en red local

Solucion: Restringir cleartext solo a builds de debug

#A3 [HIGH] Sin certificate pinning para comunicacion API

Categoria: Seguridad | Archivo: di/AppModule.kt

Impacto: Vulnerable a ataques MITM en la misma red

Solucion: Implementar CertificatePinner para dominios conocidos

#A4 [HIGH] Validacion de contrasena solo verifica longitud minima (6)

Categoria: Seguridad | Archivo: ui/profile/ProfileScreen.kt

Impacto: Contrasenas debiles vulnerables a fuerza bruta

Solucion: Exigir 8+ caracteres con mayusculas, minusculas y numeros

#A5 [HIGH] gson.fromJson() sin verificacion de null en resultado

Categoria: Crash | Archivo: data/TokenManager.kt

Impacto: NPE si JSON corrupto en DataStore

Solucion: Agregar null check y validacion de campos criticos

#A6 [HIGH] async/awaitAll sin limite de peticiones concurrentes

Categoria: Concurrencia | Archivo: ui/favorites/FavoritesViewModel.kt

Impacto: 100+ llamadas API simultaneas pueden saturar backend

Solucion: Usar chunked(5) para procesar en lotes

#A7 [HIGH] Mismo problema de concurrencia ilimitada en historial

Categoria: Concurrencia | Archivo: ui/history/HistoryViewModel.kt

Impacto: Sobrecarga del servidor con listas grandes

Solucion: Aplicar misma estrategia de chunking

# 3. Backend (Go/Fiber)

Se identificaron 20 hallazgos en el backend. Los mas criticos son la falta de validacion SSRF en URLs de stream (la funcion ValidateStreamURL existe pero no se usa) y headers JSON sin validar.

## 3.1 Tabla de Hallazgos

| ID | Severidad | Categoria | Archivo | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | CRITICAL | Seguridad | service/channel.go | ValidateStreamURL existe pero NO se usa en AddStream/UpdateStream |
| B2 | CRITICAL | Seguridad | service/channel.go | Headers de stream almacenados como JSON sin validacion |
| B3 | CRITICAL | Performance | service/library_scanner.go | Resultados del scanner sin paginacion, memoria ilimitada |
| B4 | HIGH | Seguridad | service/iptv_seeder.go | URLs de stream importados via M3U sin validacion SSRF |
| B5 | HIGH | Seguridad | service/local_media.go | Path traversal en construccion de ruta de thumbnail |
| B6 | HIGH | Seguridad | config/config.go | Contrasena admin debil solo genera warning, no error |
| B7 | HIGH | Seguridad | config/config.go | Contrasena auto-generada impresa en logs |
| B8 | HIGH | Concurrencia | service/iptv_seeder.go | ImportWithOptions sin soporte de context/cancelacion |
| B9 | HIGH | Performance | database/database.go | Limites de pool de conexiones hardcodeados (100 max) |
| B10 | HIGH | Input | handler/channel.go | Parametro search sin limite de longitud en ListActive |
| B11 | MEDIUM | Concurrencia | service/iptv_seeder.go | IsRunning() + setStatus() no es atomico - race condition |
| B12 | MEDIUM | API | router/router.go | Sin rate limiting en endpoints de library scanner |
| B13 | MEDIUM | API | router/router.go | Sin rate limiting en uploads grandes (2GB) |
| B14 | MEDIUM | Validacion | service/user.go | Emails no validados mas alla de unicidad |
| B15 | MEDIUM | Seguridad | middleware/cors.go | AllowCredentials con origenes de usuario sin whitelist |
| B16 | MEDIUM | Error | middleware/requestid.go | Type assertion sin verificacion de tipo correcto |
| B17 | MEDIUM | Data | service/iptv_seeder.go | Parsing de timezone XMLTV no maneja todos los formatos |
| B18 | MEDIUM | API | handlers (varios) | Codigos HTTP inconsistentes para errores similares |
| B19 | LOW | Config | cmd/server/main.go | ffprobe path hardcodeado sin usar config de ffmpeg |
| B20 | LOW | Best Practice | service/*.go | Sin propagacion de context en servicios |

## 3.2 Detalle de Hallazgos Criticos y Altos

#B1 [CRITICAL] ValidateStreamURL existe pero NO se usa en AddStream/UpdateStream

Categoria: Seguridad | Archivo: service/channel.go

Impacto: SSRF: atacante puede crear streams apuntando a servicios internos

Solucion: Aplicar util.ValidateStreamURL en AddStream y UpdateStream

#B2 [CRITICAL] Headers de stream almacenados como JSON sin validacion

Categoria: Seguridad | Archivo: service/channel.go

Impacto: Inyeccion de JSON malicioso, sin limite de tamano

Solucion: Validar formato JSON y limitar tamano de headers

#B3 [CRITICAL] Resultados del scanner sin paginacion, memoria ilimitada

Categoria: Performance | Archivo: service/library_scanner.go

Impacto: OOM con millones de archivos en escaneo

Solucion: Agregar paginacion y limites de resultados

#B4 [HIGH] URLs de stream importados via M3U sin validacion SSRF

Categoria: Seguridad | Archivo: service/iptv_seeder.go

Impacto: M3U malicioso puede inyectar IPs internas

Solucion: Validar URLs con ValidateStreamURL antes de importar

#B5 [HIGH] Path traversal en construccion de ruta de thumbnail

Categoria: Seguridad | Archivo: service/local_media.go

Impacto: Acceso a archivos fuera del directorio media

Solucion: Validar que ruta resultante no escape de mediaPath

#B6 [HIGH] Contrasena admin debil solo genera warning, no error

Categoria: Seguridad | Archivo: config/config.go

Impacto: Credenciales debiles aceptadas en produccion

Solucion: Forzar contrasena fuerte en entorno production

#B7 [HIGH] Contrasena auto-generada impresa en logs

Categoria: Seguridad | Archivo: config/config.go

Impacto: Credenciales expuestas en archivos de log

Solucion: No imprimir contrasena generada en logs

#B8 [HIGH] ImportWithOptions sin soporte de context/cancelacion

Categoria: Concurrencia | Archivo: service/iptv_seeder.go

Impacto: Importaciones largas no cancelables, servidor no puede hacer shutdown graceful

Solucion: Agregar context.Context para cancelacion

#B9 [HIGH] Limites de pool de conexiones hardcodeados (100 max)

Categoria: Performance | Archivo: database/database.go

Impacto: No configurable para diferentes tamanos de despliegue

Solucion: Hacer configurable via variables de entorno

#B10 [HIGH] Parametro search sin limite de longitud en ListActive

Categoria: Input | Archivo: handler/channel.go

Impacto: DoS con patrones LIKE enormes en base de datos

Solucion: Aplicar MaxSearchLength consistentemente en todos los handlers

# 4. Frontend (Next.js 14)

Se identificaron 24 hallazgos en el frontend. El problema mas critico es el almacenamiento de tokens solo en memoria que se pierden al recargar la pagina, y la proteccion CSRF inefectiva.

## 4.1 Tabla de Hallazgos

| ID | Severidad | Categoria | Archivo | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | CRITICAL | Seguridad | lib/secure-token-store.ts | Tokens JWT solo en memoria - se pierden al recargar pagina |
| F2 | HIGH | Seguridad | lib/api.ts | Token CSRF generado aleatoriamente sin sincronizacion con servidor |
| F3 | HIGH | Seguridad | lib/utils.ts | resolveUrl() construye URLs sin validar input |
| F4 | HIGH | Performance | pages (varias) | Sin memoizacion de computaciones costosas |
| F5 | HIGH | Performance | admin/channels/page.tsx | Polling con intervals que se acumulan en cambios de estado rapidos |
| F6 | HIGH | Error Handling | (user)/channels/page.tsx | Errores de API capturados silenciosamente (catch vacio) |
| F7 | HIGH | Error Handling | components/ui/video-player.tsx | Errores de streaming HLS sin notificacion completa al usuario |
| F8 | HIGH | Code Quality | lib/api.ts | Endpoints usan Record<string,unknown> muy permisivo |
| F9 | HIGH | Code Quality | pages (varias) | Magic numbers esparcidos sin archivo de constantes |
| F10 | HIGH | Accesibilidad | pages (varias) | Faltan ARIA labels y alt texts en imagenes e iconos |
| F11 | HIGH | Accesibilidad | (user)/layout.tsx | Menu movil sin trap de focus ni anuncio de estado |
| F12 | HIGH | Accesibilidad | pages (varias) | Contraste de color insuficiente con tema oscuro |
| F13 | HIGH | Routing | layouts (user/admin) | Proteccion de rutas solo client-side |
| F14 | HIGH | API | global-search.tsx | Sin cancelacion de requests (AbortController) |
| F15 | HIGH | API | lib/api.ts | Sin logica de retry para fallos transitorios |
| F16 | HIGH | Testing | __tests__/ (solo 2 archivos) | Solo 2 tests para 46 componentes |
| F17 | MEDIUM | Performance | admin/ pages | Sin lazy loading de paginas admin |
| F18 | MEDIUM | Error | lib/api.ts | Token refresh no limpia token en memoria antes de redirect |
| F19 | MEDIUM | Code Quality | form components | Label/error rendering duplicado en 3 componentes de form |
| F20 | MEDIUM | State | (user)/channels/page.tsx | Stale closure en useCallback sin cleanup de unmount |
| F21 | MEDIUM | Routing | pages (varias) | Rutas hardcodeadas como strings en todo el codigo |
| F22 | MEDIUM | UX | vod/[id] y channels/[id] | Paginas de detalle sin navegacion cuando item no existe |
| F23 | MEDIUM | i18n | pages (varias) | Mensajes de error mezclados espanol/ingles |
| F24 | LOW | Config | next.config.js | Sin validacion de NEXT_PUBLIC_BASE_URL |

## 4.2 Detalle de Hallazgos Criticos y Altos

#F1 [CRITICAL] Tokens JWT solo en memoria - se pierden al recargar pagina

Categoria: Seguridad | Archivo: lib/secure-token-store.ts

Impacto: Usuarios deben re-autenticarse en cada recarga

Solucion: Implementar HttpOnly cookies con refresh token en backend

#F2 [HIGH] Token CSRF generado aleatoriamente sin sincronizacion con servidor

Categoria: Seguridad | Archivo: lib/api.ts

Impacto: Proteccion CSRF completamente inefectiva

Solucion: Implementar endpoint CSRF en backend y sincronizar tokens

#F3 [HIGH] resolveUrl() construye URLs sin validar input

Categoria: Seguridad | Archivo: lib/utils.ts

Impacto: Inyeccion de URL si datos no confiables pasan a resolveUrl

Solucion: Validar que URL solo permite paths /api/ o /media/

#F4 [HIGH] Sin memoizacion de computaciones costosas

Categoria: Performance | Archivo: pages (varias)

Impacto: Re-renders innecesarios de componentes hijos

Solucion: Usar useMemo para listas filtradas y useCallback para handlers

#F5 [HIGH] Polling con intervals que se acumulan en cambios de estado rapidos

Categoria: Performance | Archivo: admin/channels/page.tsx

Impacto: Memory leaks y trafico API excesivo

Solucion: Mejorar cleanup de useEffect para intervals

#F6 [HIGH] Errores de API capturados silenciosamente (catch vacio)

Categoria: Error Handling | Archivo: (user)/channels/page.tsx

Impacto: Usuarios no saben si carga fallo o lista esta vacia

Solucion: Agregar toast.error en todos los catch de API

#F7 [HIGH] Errores de streaming HLS sin notificacion completa al usuario

Categoria: Error Handling | Archivo: components/ui/video-player.tsx

Impacto: Player se queda congelado con mensaje de error viejo

Solucion: Limitar reintentos a 3 y mostrar mensaje de recovery fallido

#F8 [HIGH] Endpoints usan Record<string,unknown> muy permisivo

Categoria: Code Quality | Archivo: lib/api.ts

Impacto: Seguridad de tipos perdida, datos invalidos al backend

Solucion: Crear interfaces TypeScript estrictas para cada request

#F9 [HIGH] Magic numbers esparcidos sin archivo de constantes

Categoria: Code Quality | Archivo: pages (varias)

Impacto: Dificil de mantener, cambios requieren buscar instancias

Solucion: Crear /lib/constants.ts con valores compartidos

#F10 [HIGH] Faltan ARIA labels y alt texts en imagenes e iconos

Categoria: Accesibilidad | Archivo: pages (varias)

Impacto: App inaccesible para lectores de pantalla

Solucion: Agregar alt text descriptivo y aria-label a todos los elementos

#F11 [HIGH] Menu movil sin trap de focus ni anuncio de estado

Categoria: Accesibilidad | Archivo: (user)/layout.tsx

Impacto: Navegacion por teclado imposible en movil

Solucion: Agregar aria-expanded, aria-controls y focus trap

#F12 [HIGH] Contraste de color insuficiente con tema oscuro

Categoria: Accesibilidad | Archivo: pages (varias)

Impacto: Usuarios con baja vision no pueden leer texto

Solucion: Verificar WCAG AA (4.5:1) en toda la paleta

#F13 [HIGH] Proteccion de rutas solo client-side

Categoria: Routing | Archivo: layouts (user/admin)

Impacto: Flash de contenido admin antes de redirect

Solucion: Implementar middleware server-side para proteger rutas

#F14 [HIGH] Sin cancelacion de requests (AbortController)

Categoria: API | Archivo: global-search.tsx

Impacto: Race conditions mostrando resultados incorrectos

Solucion: Implementar AbortController para cancelar peticiones previas

#F15 [HIGH] Sin logica de retry para fallos transitorios

Categoria: API | Archivo: lib/api.ts

Impacto: Errores de red temporales causan fallos permanentes

Solucion: Agregar retry con backoff exponencial para 503, timeout

#F16 [HIGH] Solo 2 tests para 46 componentes

Categoria: Testing | Archivo: __tests__/ (solo 2 archivos)

Impacto: Sin confianza para refactorizar, regresiones pasan

Solucion: Agregar tests para pages, forms, video player, navigation

# 5. Infraestructura (Docker/Nginx)

Se identificaron 21 hallazgos en infraestructura. Los criticos incluyen la Tailscale auth key expuesta en .env, credenciales por defecto y puertos de backend/frontend expuestos saltando nginx.

## 5.1 Tabla de Hallazgos

| ID | Severidad | Categoria | Archivo | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | CRITICAL | Seguridad | docker/.env | Tailscale auth key real expuesto en archivo .env |
| I2 | CRITICAL | Seguridad | docker-compose.yml | Credenciales DB por defecto: changeme |
| I3 | CRITICAL | Seguridad | docker-compose.yml | Puertos 8080/3000 de backend/frontend expuestos al host |
| I4 | HIGH | Seguridad | nginx/default.conf | Sin configuracion TLS/SSL - todo HTTP plano |
| I5 | HIGH | Seguridad | docker-compose.yml | Tailscale con CAP_SYS_MODULE permite cargar modulos kernel |
| I6 | HIGH | Database | docker-compose.yml | Sin limites de conexiones PostgreSQL ni PgBouncer |
| I7 | HIGH | Resiliencia | docker-compose.yml | Backups en container Alpine con cron - sin verificacion |
| I8 | HIGH | Seguridad | nginx/default.conf | Sin rate limiting en endpoints de streaming |
| I9 | HIGH | Seguridad | docker-compose.yml | Media server accesible sin autenticacion en red Docker |
| I10 | HIGH | Monitoring | docker-compose.yml | Sin health checks en backend, nginx, media-server |
| I11 | MEDIUM | Seguridad | docker-compose.yml | Sin redes Docker explicitas - todos en bridge default |
| I12 | MEDIUM | Seguridad | docker-compose.yml/.env | Secretos via env vars en texto plano |
| I13 | MEDIUM | Seguridad | nginx/default.conf | CSP usa unsafe-inline para estilos |
| I14 | MEDIUM | Monitoring | nginx/nginx.conf | Logs solo en archivos dentro del container |
| I15 | MEDIUM | Resiliencia | nginx/default.conf | proxy_read_timeout 300s en streams live (solo 5 min) |
| I16 | MEDIUM | Seguridad | .env | Credenciales admin por defecto: admin/admin123 |
| I17 | MEDIUM | Scalability | docker-compose.yml | Sin resource limits en nginx |
| I18 | MEDIUM | CI/CD | android/Dockerfile | Cache mount con ¦¦ true oculta fallos de dependencias |
| I19 | LOW | Security | media-server/Dockerfile | Sin directiva USER - corre como root |
| I20 | LOW | Operations | docker-compose.yml | Orden de dependencias incompleto entre servicios |
| I21 | LOW | Documentation | .env.example | Variables de entorno incompletas documentadas |

## 5.2 Detalle de Hallazgos Criticos y Altos

#I1 [CRITICAL] Tailscale auth key real expuesto en archivo .env

Categoria: Seguridad | Archivo: docker/.env

Impacto: Acceso VPN no autorizado a todo el sistema

Solucion: Rotar key inmediatamente, usar Docker secrets

#I2 [CRITICAL] Credenciales DB por defecto: changeme

Categoria: Seguridad | Archivo: docker-compose.yml

Impacto: Brecha de base de datos si .env falta

Solucion: Eliminar defaults debiles, hacer obligatorio

#I3 [CRITICAL] Puertos 8080/3000 de backend/frontend expuestos al host

Categoria: Seguridad | Archivo: docker-compose.yml

Impacto: Bypass de nginx y todas sus protecciones de seguridad

Solucion: Eliminar ports, usar solo red Docker interna

#I4 [HIGH] Sin configuracion TLS/SSL - todo HTTP plano

Categoria: Seguridad | Archivo: nginx/default.conf

Impacto: MITM puede robar tokens y credenciales

Solucion: Implementar HTTPS con Let's Encrypt

#I5 [HIGH] Tailscale con CAP_SYS_MODULE permite cargar modulos kernel

Categoria: Seguridad | Archivo: docker-compose.yml

Impacto: Escalacion de privilegios al host

Solucion: Eliminar SYS_MODULE, agregar seccomp profile

#I6 [HIGH] Sin limites de conexiones PostgreSQL ni PgBouncer

Categoria: Database | Archivo: docker-compose.yml

Impacto: DoS por agotamiento de conexiones

Solucion: Agregar max_connections y PgBouncer

#I7 [HIGH] Backups en container Alpine con cron - sin verificacion

Categoria: Resiliencia | Archivo: docker-compose.yml

Impacto: Backups corrompidos no detectados, solo 7 dias retencion

Solucion: Verificar integridad, cifrar, 30 dias retencion

#I8 [HIGH] Sin rate limiting en endpoints de streaming

Categoria: Seguridad | Archivo: nginx/default.conf

Impacto: DoS por abuso de ancho de banda

Solucion: Agregar rate limiting por IP en /live/, /movie/, /series/

#I9 [HIGH] Media server accesible sin autenticacion en red Docker

Categoria: Seguridad | Archivo: docker-compose.yml

Impacto: Contenido multimedia accesible sin auth

Solucion: Agregar X-Auth-Token header forwarding

#I10 [HIGH] Sin health checks en backend, nginx, media-server

Categoria: Monitoring | Archivo: docker-compose.yml

Impacto: Servicios caidos no detectados ni auto-recuperados

Solucion: Agregar healthcheck con curl/wget a cada servicio

# 6. Plan de Remediacion

## 6.1 Semana 1 - Criticos (Bloquean Produccion)

- Rotar Tailscale auth key inmediatamente y eliminar de .env

- Eliminar puertos expuestos de backend/frontend en docker-compose

- Implementar TLS/SSL con Let's Encrypt en nginx

- Eliminar credenciales por defecto (changeme) y forzar contrasenas fuertes

- Aplicar ValidateStreamURL en AddStream, UpdateStream e IPTV import

- Restringir HttpLoggingInterceptor a builds de debug en Android

- Implementar HttpOnly cookies para tokens JWT en frontend/backend

## 6.2 Semana 2 - Altos (Seguridad)

- Crear redes Docker separadas (public, internal, db)

- Agregar health checks a backend, nginx y media-server

- Implementar certificate pinning en Android

- Corregir CSRF token sincronizado con backend

- Agregar rate limiting a streaming endpoints y library scanner

- Implementar validacion de path traversal en local_media

- Agregar retry logic con backoff exponencial (Android + Frontend)

- Agregar AbortController para cancelacion de requests en frontend

## 6.3 Semana 3-4 - Medios (Hardening)

- Estandarizar codigos HTTP en API del backend

- Implementar Docker secrets para gestion de credenciales

- Mejorar CSP con nonce-based en lugar de unsafe-inline

- Agregar log aggregation (ELK stack o syslog)

- Aumentar timeout de streaming a 24h para live

- Agregar tests unitarios y de integracion (frontend prioritario)

- Limitar concurrencia en enrichment de favoritos/historial (Android)

- Centralizar mensajes de error y localizar strings

# 7. Hallazgos Positivos

El proyecto demuestra buenas practicas en varias areas:

- Arquitectura MVVM correcta con Hilt DI en Android

- Uso apropiado de Jetpack Compose con lifecycle management (DisposableEffect, LaunchedEffect)

- Token management con DataStore (seguro por defecto)

- ExoPlayer integrado correctamente con cleanup de lifecycle

- Backend bien estructurado: repositories, services, handlers separados

- Uso correcto de bcrypt para hashing de contrasenas

- JWT implementado correctamente (HMAC-SHA256)

- Queries parametrizados via GORM (prevencion de SQL injection)

- Rate limiting middleware configurado en auth endpoints

- Body size limits enforced en API

- Frontend con TypeScript y Tailwind CSS bien organizado

- Componentes UI reutilizables (Modal, DataTable, Toast, FormInput)

- Health checks en PostgreSQL y Redis con dependency ordering

- Resource limits configurados en backend y frontend containers

- Multi-stage Docker builds para imagenes optimizadas